## Slide 1: SPOTKANIE STARTOWE DRUGA GRUPA WDROŻENIOWA EZD RP
Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii

## Slide 2
PLAN SPOTKANIA
1. Informacja o systemie EZD RP – czym jest i dlaczego warto?
Charakterystyka systemu, korzyści z wdrożenia, obowiązek prawny 2028
2. Model kaskadowy wdrożenia – rola LCIT jako Partnera Wiodącego
Schemat wdrożenia, zadania i odpowiedzialności stron
3. Jednostki 2. grupy wdrożeniowej
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie, SP Szpital Wojew. Zamość, KPSS Lublin, LAWP
4. Etapy i harmonogram wdrożenia
4 etapy wdrożenia, timeline kwiecień–sierpień 2026, kamienie milowe
5. Zespół wdrożeniowy – role, kompetencje, struktura, szkolenia i wsparcie
Zadania dla kierownictwa, niezbędne role, priorytety i pierwsze kroki

## Slide 3
CZĘŚĆ 1: O SYSTEMIE EZD RP
Czym jest system? Korzyści i podstawy prawne wdrożenia

## Slide 4
CZYM JEST SYSTEM EZD RP?
EZD RP – ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
Bezpłatny, państwowy system klasy EZD dla polskiej administracji publicznej
Wytworzony i utrzymywany przez NASK-PIB we współpracy z użytkownikami
KLUCZOWE CECHY SYSTEMU
System kancelaryjno-archiwalny zintegrowany z e-Doręczeniami, ePUAP, ADE
Prosta i intuicyjna obsługa – dostępność z każdego stanowiska pracy
Duża wydajność – obsługa setek równoległych spraw jednocześnie
Spełnia rolę archiwum zakładowego – pełna archiwizacja elektroniczna
Gwarancja państwa – bezpłatny, spójny, z państwową rękojmią

## Slide 5
KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU EZD RP
KORZYŚCI ORGANIZACYJNE
Eliminacja dokumentacji papierowej z obiegu
Automatyczna weryfikacja podpisu elektronicznego
Szybkie wyszukiwanie spraw i dokumentów
Automatyczna archiwizacja – paczki do ADE
Optymalizacja i automatyzacja procesów wewnętrznych
Rejestry, raporty i statystyki w czasie rzeczywistym
Pełna integracja z innymi systemami przez API
KORZYŚCI DLA KIEROWNICTWA
Dostęp do statusów spraw w czasie rzeczywistym
Transparentność i rozliczalność działań pracowników
Wzrost zaufania społecznego do instytucji
Znaczące oszczędności budżetowe
Spełnienie wymogów prawnych przed 2028 r.
Sprawniejsza, szybsza administracja

## Slide 6
PODSTAWY PRAWNE I OBOWIĄZEK WDROŻENIA
PODSTAWOWY AKT PRAWNY
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, JRWA oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
TERMIN USTAWOWY – 1 STYCZNIA 2028 R.
Zgodnie z rozmowami Ministerstwa Cyfryzacji i NDAP – obowiązek wdrożenia systemów klasy EZD w podmiotach publicznych planowany na dzień 1 stycznia 2028 r.
OBOWIĄZEK DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH
PURDE – Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego
PUH – Publiczna Usługa Hybrydowa

## Slide 7
CZĘŚĆ 2: MODEL KASKADOWY WDROŻENIA
Rola Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii jako Partnera Wiodącego

## Slide 8
MODEL KASKADOWY – WDROŻENIE EZD RP GRUPIE WSJO
NASK (Operator EZD RP)
LCIT – PARTNER WIODĄCY
Zespół Wdrożeniowy + Koordynatorzy
8 JEDNOSTEK KASKADOWYCH

## Slide 9
LCIT JAKO PARTNER WIODĄCY – CO ZAPEWNIAMY
WSPARCIE MERYTORYCZNE
Szkolenia koordynatorów (2 dni)
Szkolenia pracowników kancelarii (1 dzień)
Szkolenie pracowników (6 godzin.)
Szkolenia kierowników (2,5 godz.)
Materiały i procedury wdrożeniowe
Cotygodniowe spotkania zespołów po uruchomieniu produkcyjnym
90 dni intensywnego wsparcia po uruchomieniu
WSPARCIE TECHNICZNE
Szkolenia konfiguracyjne I, II i III stopnia
Przygotowanie instancji testowej systemu
Weryfikacja poprawności konfiguracji
Przygotowanie środowiska produkcyjnego
I linia wsparcia po uruchomieniu
Eskalacja zgłoszeń do NASK (II i III linia)
Dedykowany adres e-mail do zgłoszeń

## Slide 10
ZADANIA LCIT JAKO PARTNERA WIODĄCEGO
Aktywny udział we wdrożeniu systemu EZD RP w jednostkach pilotażowych i kaskadowych
Nabycie kompetencji niezbędnych do przeprowadzania samodzielnych wdrożeń EZD RP
Kompetencyjne i organizacyjne przygotowanie jednostek kaskadowych do wdrożenia
Dbanie o zapewnienie najwyższego poziomu wdrożenia we wszystkich wdrażanych jednostkach
Stałe podnoszenie kompetencji – śledzenie rozwoju systemu EZD RP i aktualnej dokumentacji
Wyznaczanie zadań, harmonogramów i koordynacja prac wdrożeniowych
Utrzymywanie zdolności wdrożeniowych i utrzymaniowych przez cały okres wdrożenia
Podnoszenie kompetencji cyfrowych użytkowników w jednostkach kaskadowych

## Slide 11
CZĘŚĆ 3: JEDNOSTKI Z GRUPY WDROŻENIOWEJ

## Slide 12
CZĘŚĆ 4: ETAPY WDROŻENIA SYSTEMU EZD RP
Trzy etapy – od testu do pełnego wdrożenia

## Slide 13
I
URUCHOMIENIE TESTOWE
Testowa wersja EZD RP – zapoznanie z systemem przez administratorów i koordynatorów
II
EZD – SKŁAD CHRONOLOGICZNY
Rozpoczęcie elektronicznego dokumentowania spraw, uruchomienie składów chronologicznych
III
PEŁNE WDROŻENIE EZD
System EZD podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu i załatwiania spraw w podmiocie
4 ETAPY WDROŻENIA SYSTEMU EZD RP

## Slide 14
CHARAKTER PROJEKTU WDROŻENIOWEGO
85% Prace organizacyjno-merytoryczne
15%
Prace techniczne
Wdrożenie EZD RP to projekt o charakterze organizacyjno-merytorycznym – ewolucyjna zmiana kultury pracy
Wymaga zmiany kultury organizacyjnej, wsparcia kadry kierowniczej i zaangażowania pracowników

## Slide 15
CZĘŚĆ 5: HARMONOGRAM WDROŻENIA
Plan działań krok po kroku

## Slide 16
Spotkanie startowe
Powołanie zespołu
Przygotowanie szablonów
Szkolenia konfiguracyjne I-III
Szkol. koordynatorów
Weryfikacja konfiguracji
Szkolenia pracowników
Weryfikacja gotowości
URUCHOMIENIE PRODUKCYJNE
HARMONOGRAM WDROŻENIA – 2. GRUPA | KWIECEŃ–SIERPIEŃ 2026

## Slide 17
KAMIENIE MILOWE WDROŻENIA
I
Powołanie Zespołu Wdrożeniowego w każdej jednostce (zarządzenie wewnętrzne)
II
Zakup sprzętu do punktów kancelaryjnych (skanery, drukarki i skanery kodów kreskowych)
III
Weryfikacja stanu akceptacji normatywów kancelaryjno-archiwalnych przez Archiwum Państwowe
IV
Potwierdzenie prawidłowości skonfigurowania instancji testowej systemu EZD RP
V
Szkolenie koordynatorów – po 1 reprezentancie każdego wydziału/departamentu
VI
Rozpoczęcie szkoleń dla pracowników
VII
URUCHOMIENIE PRODUKCYJNE poszczególnych jednostek 2. grupy wdrożeniowej

## Slide 18
WARUNKI URUCHOMIENIA PRODUKCYJNEGO
GOTOWOŚĆ TECHNICZNA
Dostęp wszystkich pracowników do systemu
Stabilne połączenie internetowe (stały adres IP)
Sprzęt lokalny: skanery, drukarki i skanery kodów kreskowych
Certyfikaty produkcyjne ePUAP, e-Doręczeń (opcj. KSEF)
Poprawna konfiguracja instancji produkcyjnej
GOTOWOŚĆ ORGANIZACYJNA
Pozytywna ocena testów funkcjonalnych systemu
Zatwierdzone normatywy kancelaryjno-archiwalne
Zakończony proces konfiguracji i integracji systemu
Przeszkoleni wszyscy pracownicy do pracy w systemie
Zarządzenie o wprowadzeniu systemu wydane i doręczone

## Slide 19
CZĘŚĆ 6: ZESPÓŁ WDROŻENIOWY
Role, kompetencje i rekomendowana struktura organizacyjna

## Slide 20
ROLE W ZESPOLE WDROŻENIOWYM
GŁÓWNY KOORDYNATOR EZD (Przewodniczący Zespołu)
Nadzoruje wdrożenie i eksploatację systemu, koordynuje pracę członków, komunikuje się z kierownictwem i LCIT
KOORDYNATORZY WDROŻENIA SYSTEMU
Kluczowa rola – I linia wsparcia dla pracowników, szkolenia kaskadowe, znajomość obiegu spraw
ADMINISTRATORZY MERYTORYCZNI
Nadaje uprawnienia, wprowadza zmiany struktury organizacyjnej, tworzy nowe komórki i symbole JRWA
PRACOWNIK KANCELARII
Rejestracja korespondencji, obsługa elektronicznej skrzynki podawczej, skład chronologiczny
ARCHIWISTA / KOORDYNATOR CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
Archiwizacja spraw, nadzór prawidłowości czynności kancelaryjnych, wiedza o przepisach archiwalnych

## Slide 21
KOMPETENCJE ZESPOŁU WDROŻENIOWEGO
WIEDZA MERYTORYCZNA
Znajomość instrukcji kancelaryjnej podmiotu
Zasady tworzenia JRWA i przypisywania symboli
Zrozumienie pojęcia „sprawa” i obiegu korespondencji
Zasady archiwizacji akt papierowych i elektronicznych
Obsługa ePUAP i e-Doręczeń
Ochrona danych osobowych i RODO
Podpis i pieczęć elektroniczna
UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE I MIĘKKIE
Obsługa Excel (konwersja CSV/XLS) i Word
Obsługa komputerów, skanerów, drukarek
Znajomość struktury organizacyjnej jednostki
Komunikacja i umiejętność przekazywania wiedzy
Łatwość uczenia się nowych aplikacji i systemów
Umiejętność szkolenia pracowników
Znajomość systemów dziedzinowych jednostki

## Slide 22
REKOMENDOWANA STRUKTURA ORGANIZACYJNA WDROŻENIA
KOMITET DS. WDROŻENIA EZD / KIEROWNICTWO
Zatwierdza harmonogram, monitoruje postęp, zapewnia zasoby organizacyjne i finansowe, wydaje decyzję o uruchomieniu
ZESPÓŁ DS. WDROŻENIA EZD (Główny Koordynator + członkowie)
Koordynuje prace wdrożeniowe, opracowuje dokumentację wewnętrzną, szkoli użytkowników, współpracuje z LCIT
KOORDYNATORZY W KAŻDEJ KOMÓRCE ORGANIZACYJNEJ
Po jednym koordynatorze w każdym wydziale/oddziale – I linia wsparcia, szkolenia stanowiskowe
WSKAZANY SKŁAD ZESPOŁU:
Kierownik/koordynator kancelarii • Koordynator czynności kancelaryjnych • Radca prawny • Sekretariat • Zespół IT • Archiwum zakładowe • Audytor

## Slide 23
CZĘŚĆ 7: SZKOLENIA I WSPARCIE
Ścieżka szkoleniowa – od administracji do użytkowników końcowych

## Slide 24
ŚCIĘŻKA SZKOLENIOWA – KOLEJNE KROKI
SZKOLENIA ADMINISTRACYJNE (techniczne)
Konfiguracja I stopnia (5 godz.) – podstawy administrowania aplikacją EZD RP (online)
Konfiguracja II stopnia (5 godz.) – dostosowanie aplikacji do potrzeb biznesowych (online)
Konfiguracja III stopnia (3 godz.) – zaawansowane funkcje aplikacji EZD RP (online)
SZKOLENIA MERYTORYCZNE
Szkolenie koordynatorów – 2 dni (I dzień: 5 godz., II dzień: 4 godz.) (stacjonarne)
Szkolenie pracowników kancelarii – 5 godzin (stacjonarne)
Szkolenia dla pracowników – 6 godzin (stacjonarne)
Szkolenie kierowników – 2,5 godziny (moduły i funkcje EZD RP) (stacjonarne)

## Slide 25
LINIE WSPARCIA PO URUCHOMIENIU PRODUKCYJNYM
I LINIA WSPARCIA – Świadczy LCIT
Pierwszy kontakt dla użytkowników EZD RP. Koordynatorzy w jednostkach jako wsparcie wewnętrzne. Obsługa p. pytania, reset hasła, nadanie uprawnień, dopiero następnie zgłoszenie do LCIT.
II LINIA WSPARCIA – Świadczy LCIT
Zgłoszenia błędów i problemów technicznych. Szybka eskalacja do specjalistów NASK.
III LINIA WSPARCIA – Świadczy NASK
Błędy aplikacji, propozycje rozwoju systemu, zgłoszenia bezpośrednio do producenta systemu.
90 DNI INTENSYWNEGO WSPARCIA
Codzienne wsparcie + cotygodniowe spotkania przez 90 dni od uruchomienia produkcyjnego
Podręcznik EZD RP: https://podrecznik.ezdrp.gov.pl • Demo: www.gov.pl/web/ezd-rp

## Slide 26
CZĘŚĆ 8: PRIORYTETY DLA KIEROWNICTWA
Działania niezbędne po stronie kierownictwa jednostki

## Slide 27
PRACE PRZYGOTOWAWCZE – ZADANIA KIEROWNICTWA
Pierwszy tydzień
Powołanie Zespołu Wdrożeniowego (zarządzenie wewnętrzne)
Wyznaczenie Głównego Koordynatora EZD i Administratora Merytorycznego
Wyznaczenie koordynatorów w każdej komórce organizacyjnej
Do 6 tygodni od startu
Zakup sprzętu do punktów kancelaryjnych
Weryfikacja normatywów kancelaryjno-archiwalnych (JRWA)
Zapewnienie służbowych imiennych adresów e-mail
DOKUMENTACJA WEWNĘTRZNA – do uruchomienia
Zarządzenie o powołaniu Zespołu Wdrożeniowego
Zarządzenie o wdrożeniu EZD RP jako głównego systemu
Procedury: obieg dokumentów, skład chronologiczny, awaria systemu
WARUNKI TECHNICZNE – do weryfikacji
Stabilne połączenie internetowe, stały adres IP
White list dla SaaS EZD RP
Sprzęt komputerowy dla każdego pracownika

## Slide 28
NASTĘPNE KROKI – DZIAŁANIA PRIORYTETOWE
I
Spotkania z poszczególnymi jednostkami dotyczące szczegółowego omówienia procesu wdrożeniowego w odniesieniu do specyfiki danej jednostki
II
Wyznaczenie kandydaturów na Głównego Koordynatora EZD i 2 administratorów merytorycznych – przekazanie danych do LCIT
III
Wydanie zarządzenia o powołaniu Zespołu Wdrożeniowego i przekazanie składu do LCIT
IV
Weryfikacja normatywów kancelaryjno-archiwalnych – czy są zatwierdzone przez Archiwum Państwowe dla systemu EZD?
V
Przygotowanie szablonów do zaczytania (struktura org., wykaz pracowników, JRWA). Wystąpienie o certyfikaty testowe ePUAP i e-Doręczeń.
KONTAKT DO LCIT – ZESPÓŁ WDROŻENIOWY
Wszelkie pytania prosimy kierować do opiekuna wdrożenia ze strony LCIT. Dane kontaktowe zostaną przekazane wkrótce.

## Slide 29: DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ RAZEM SKUTECZNIE WDROŻYMY EZD RP!
Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii • www.lcit.lublin.pl
Spotkanie startowe Grupy Wdrożeniowej EZD RP
Wojciech Romanek – kierownik projektu wdrożenia systemu EZD RP w WSJO
ezdrp.lcit@lubelskie.pl , konfiguracja.ezdrp@lcit.lubelskie.pl 81 4416 787, 81 4416 777